Gerenciamento de Configuração e Mudança

Vitória Comésticos

|  |  |
| --- | --- |
| Nomes | RA’s |
| Eduardo Tadeu Montecino Junior | 1600342 |
| José Luiz Raimundo Junior | 1600812 |
| Pedro Henrique Cerqueira Prado | 1600017 |
| Ricardo Sandrini | 1600155 |

Sumário

[Sobre o Documento 3](#_Toc346134246)33

[Organização do Documento 3](#_Toc346134247)33

[Versionamento 3](#_Toc346134248)33

[Introdução 4](#_Toc346134249)44

[Objetivo 4](#_Toc346134250)44

[Definições e Termos 4](#_Toc346134251)44

[Abreviações 4](#_Toc346134252)44

[Gerenciamento de Configuração 4](#_Toc346134253)44

[Baselines do Projeto 4](#_Toc346134254)44

[Padrão de Identificação dos Itens de Configuração 4](#_Toc346134255)44

[Padrão de Versionamento dos Itens de Configuração 5](#_Toc346134256)55

[Localização dos Artefatos 5](#_Toc346134257)55

[Gerenciamento de Configuração de Ambiente 5](#_Toc346134258)55

[Ferramentas de Controle de Versão 5](#_Toc346134259)55

[Ferramentas de Desenvolvimento Utilizadas 5](#_Toc346134260)55

[Ambiente de Desenvolvimento 5](#_Toc346134261)55

[Ambiente de Homologação 6](#_Toc346134262)66

[Ambiente de Produção 6](#_Toc346134263)66

[Controle de Configuração e Mudança 6](#_Toc346134264)66

[Solicitação 6](#_Toc346134265)66

[Aprovação 6](#_Toc346134266)66

[Acompanhamento 6](#_Toc346134267)66

[Auditoria 6](#_Toc346134268)66

[Plano de Fallback 6](#_Toc346134269)66

# Introdução

## Objetivo

Este documento descreve a organização, nomenclatura e regras para o

versionamento do projeto Vitória Cosméticos.

## Descrição

## O diretor da VITÓRIA COSMÉTICOS percebeu a necessidade de obter um novo sistema que atendesse sua microempresa já que o sistema atual é generalista, ou seja, atende a qualquer tipo negócio, com isso há uma quantidade considerável de funções que não são usadas e outras tantas que lhe faltam. O principal objetivo do cliente é ter o maior número de revendedores (Ponto de Venda) ativos, otimização do gerenciamento e redução de gastos.

## A VITÓRIA COSMÉTICOS atua há mais de 20 anos no ramo de distribuição de cosméticos para revenda, esse trabalho consiste em vendas como Avon, Mary Kay, Natura, ou seja, realizadas por revendedores cadastrados os quais, através de catálogos (revistas), vendem de “porta em porta”.

## A empresa conta hoje com 12 colaboradores, está localizada no bairro de Itaquera, zona leste de São Paulo e tem um faturamento médio anual de dois milhões de reais.

## Este projeto abordará o desenvolvimento de um sistema que auxilie no desenvolvimento dos processos internos de controle e cadastro de vendas, catalogação e gerenciamento de estoque, gerenciamento das entregas, gestão de vendedores e fornecedores e que seja acessível a múltiplas plataformas.

## Foi esclarecido com o cliente que o projeto, faz parte do trabalho de conclusão do curso de Pós-Graduação em Engenharia de Software da instituição Faculdade Impacta, para o desenvolvimento pessoal e profissional, sem gerar gastos de ambas as partes. Este trabalho consiste em gerar toda a documentação necessária para que uma equipe de desenvolvedores consiga entregar um software para o cliente sem problemas.

## Envolvidos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Envolvido** | **Papel** | **Permissões** |
| José Luiz R. Jr. | Gerente de Projetos | *Merge* de todos os artefatos |
| Ricardo Sandrini | Desenvolvedor | *Commit* de todos os artefatos |
| Eduardo Tadeu Montecino Junior | Desenvolvedor | *Commit* de todos os artefatos |
| Pedro Henrique Cerqueira Prado | Desenvolvedor | *Commit* de todos os artefatos |

## Definições e Termos

|  |  |
| --- | --- |
| **Termo** | **Descrição** |
| GER | Geral |
| ADP | Analise do problema |
| WDC | Workshop de características |
| MPN | Modelagem dos processos de negócio |
| LC | Lista de características |

## Abreviações

Nesta seção são descritos as convenções, termos e abreviações utilizadas neste documento.

|  |  |
| --- | --- |
| **Abreviações** | **Descrição** |
| GER | Geral |
| ADP | Analise do problema |
| WDC | Workshop de características |
| MPN | Modelagem dos processos de negócio |
| LC | Lista de características |

# 

# Gerenciamento de Configuração

## Baselines do Projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Descrição** | **Padrão** |
| Declaração do escopo | Requisitos | Impacta-es13-gen-DeclaraçãoDoEscopo |
| Integrantes do projeto | Impacta-es13-gen-IntegrantesDoProjeto |
| Regras de comunicação | Impacta-es13-gen-RegrasDeComunicação |
| Glossário | Impacta-es13-gen-Glossário |
| Referências | Impacta-es13-gen-Referências |
| Declaração do problema | Impacta-es13-adp-DeclaraçãoDoProblema |
| Analise das causas raízes | Impacta-es13-adp-AnaliseDasCausasRaízes |
| Usuários e stakeholders | Impacta-es13-adp-UsuáriosStakeHolders |
| Fronteira sistêmica | Impacta-es13-adp-FronteiraSistêmica |
| Lista de restrições | Impacta-es13-adp-ListaRestrições |
| Lista de necessidades | Impacta-es13- adp-ListaDeNecessidades |
| Lista de características | Impacta-es13-wdc-ListaDeCaracterísticas |
| LC Priorizada | Impacta-es13-wdc-LCPriorizada |
| LC Priorizada x esforço | Impacta-es13-wdc-LCPriorizadaEsforço |
| LC Priorizada x esforço x risco | Impacta-es13-wdc- LCPriorizadaEsforçoRisco |
| Definição de baselines | Impacta-es13-wdc-Baselines |
|  |  |

## 

## Padrão de Identificação dos Itens de Configuração

|  |  |
| --- | --- |
| **Artefato** | **Padrão de Identificação** |
| Analise do Problema | Impacta-es13-adp |
| Geral | Impacta-es13-gen |
| Workshop de Características | Impacta-es13-wdc |
| Evidencias | Imagens |

## Localização dos Artefatos

https://github.com/impacta-es13-gcm-grupo01/Impacta-es13-tcc-grupo01.github.io

|  |  |
| --- | --- |
| **Diretório** | **Conteúdo** |
| [Analise do Problema](https://github.com/impacta-es13-gcm-grupo01/Impacta-es13-tcc-grupo01.github.io/tree/topic-workshop/AnaliseDoProblema) | Impacta-es13-adp-AnaliseDasCausasRaízes.docx |
| Impacta-es13-adp-AnaliseDasCausasRaízes.vsdx |
| Impacta-es13-adp-DeclaraçãoDoProblema.docx |
| Impacta-es13-adp-FronteiraSistemica.docx |
| Impacta-es13-adp-FronteiraSistemica.vsdx |
| Impacta-es13-adp-ListaDeRestrições.docx |
| Impacta-es13-adp-UsuariosStakeholders.docx |
| [Geral](https://github.com/impacta-es13-gcm-grupo01/Impacta-es13-tcc-grupo01.github.io/tree/topic-workshop/Geral) | Impacta-es13-gen-DeclaraçãoEscopo.docx |
| Impacta-es13-gen-Glossário.docx |
| Impacta-es13-gen-IntegrantesDoProjeto.docx |
| Impacta-es13-gen-Referencias.docx |
| Impacta-es13-gen-RegrasDeComunicação.docx |
| [Workshop de Características](https://github.com/impacta-es13-gcm-grupo01/Impacta-es13-tcc-grupo01.github.io/tree/topic-workshop/WorkshopDeCaracteristicas) | Impacta-es13-wdc-DefiniçãoDeBaselines.docx |
| Impacta-es13-wdc-LCPriorizada.docx |
| Impacta-es13-wdc-LCPriorizadaEsforço.docx |
| Impacta-es13-wdc-LCPriorizadaEsforçoRisco.docx |
| Impacta-es13-wdc-ListaDeCaracteristicas.docx |
| [Imagens](https://github.com/impacta-es13-gcm-grupo01/Impacta-es13-tcc-grupo01.github.io/tree/topic-workshop/evidencias) | Diversas imagens do projeto |

# Gerenciamento de Configuração de Ambiente

## Ferramentas de Controle de Versão

Git Hub . Source Tree

## Ferramentas de Desenvolvimento Utilizadas

NetBeans, Eclipse ,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ferramenta** | **Versão** | **Artefatos Relacionados** |
| Git Hub |  | Gerenciamento de Documentação, edição de configuração de Mudança de documentos. |
| NetBeans | 8.1 | Gerenciamento de Documentação, edição de configuração de Mudança de documentos. |
| Eclipse | Juno | Gerenciamento de Documentação, edição de configuração de documentos |
| Source Tree |  | Gerenciamento de Documentação, edição de configuração de documentos |

## Ambiente de Desenvolvimento

Netbeans como ambiente local conectado com servidor em Hospedagem online   
Eclipse Conectado em ambiente local conectado com servidor em Hospedagem Online

## Ambiente de Homologação

Todo ambiente de Homologação foi feito em servidor online , que nesse caso foi Github. E Validado todas as modificações, e edição de documento

## Ambiente de Produção

Todo Ambiente Padrão Netbeans , e também eclipse, e também Source Tree, para realização de commites, e de merges, e artefatos.